2019年市直财政支出重点绩效评价报告 项目名称：武汉市水务局整体支出 项目单位：武汉市水务局及二级单位 主管部门：武汉市水务局 财政部门主管业务处室：武汉市财政局经济建设处 评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司 报告时间：二0一九年八月

目录

部门整体支出绩效评价评分结果	1

部门基础信息	4

前言	8

评价委托关系	8

二、绩效评价工作情况	12

（一）绩效评价框架与综合评分标准	12

（二）绩效评价工作过程	12

（三）证据收集方法	13

三、绩效分析及评价结论	18

（一）投入	18

（二）过程	20

（三）产出	25

（四）效果	38

（五）评价结论	43

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	44

（一）主要经验及做法	44

（二）存在的问题	45

（三）建议和改进举措	47

五、需要说明的事项	49

六、附件	49

- 部门整体支出绩效评价评分结果

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 2 | 符合部门“三定”方案确定的职责计1分，不符合计0分；符合部门制定的中长期实施规划计计1分，不符合计0分。 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分。 | 2.5 |
|  | 预算 配置 | 预算编制规范性 | 3 | 发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |
|  |  | 在职人员控制率 | 4 | 在职人员控制率≤1.0，计4分；1.0＜在职人员控制率≤1.3，计3分；1.3＜在职人员控制率≤1.5，计2分；在职人员控制率＞1.5，计0分。 | 4 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≤0，计4分；0＜“三公经费”变动率≤0.1，计3分；0.1＜“三公经费”变动率≤0.3，计2分；“三公经费”变动率＞0.3；计0分。 | 4 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算执行率 | 4 | 得分=预算执行率*4 | 3.94 |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率=0，计2分；0＜预算调整率≤0.3，计1.5分；0.3＜预算调整率≤0.6，计1分；预算调整率≥0.6，计0.5分。 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 3 | 公用经费控制率≤1，计3分；1＜公用经费控制率≤1.3，计2分；1.3＜公用经费控制率≤1.5，计1分；公用经费控制率＞1.5，计0.5分。 | 1 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 3 | “三公经费”控制率≤1.0，计3分；“三公经费”控制率>1.0，计0分。 | 3 |
|  |  | “会议费、培训费”控制率 | 3 | “会议费、培训费”控制率分别≤1.0，分别计1.5分；“会议费、培训费”控制率>1.0，计0分。 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率≥1.0，计2分；0.8≤政府采购执行率＜1.0，计1.5分；0.5≤政府采购执行率＜0.8，计1分；政府采购执行率＜0.5，计0.5分。 | 1.61 |
|  | 预算绩效 管理 | 财务管理制度健全性 | 2 | 制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 每发现一处资金使用不合规扣0.5分,扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。 | 4 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 按规定内容公开2018年预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开2018年决算信息计1分，否则计0分。 | 2 |
|  | 资产 管理 | 资产管理制度健全性 | 1 | 制定了资产管理制度，计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 资产管理安全性 | 3 | 资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴,计3分，每发现一处不合规扣0.5分。 | 3 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率=1.0，计2分；0.8≤固定资产利用率＜1，计1.5分；0.5≤固定资产利用率＜0.8，计1分；固定资产利用率＜0.5，计0.5分。 | 2 |
| 产出 | 履职完成率 | 江滩及长江主轴建设计划完成率 | 2 | 得分=江滩及长江主轴建设计划完成率*2。 | 2 |
|  |  | 河长制落实情况 | 2 | 得分=河长制落实情况完成率*2。 | 2 |
|  |  | 排水及堤防江滩设施运行维护管理 | 2 | 得分=运行维护完成率*2。 | 2 |
|  |  | 防洪水任务完成情况 | 2 | 得分=防洪水任务完成率*2。 | 2 |
|  |  | 排涝任务完成情况 | 2 | 得分=排涝任务完成率*2。 | 2 |
|  |  | 治污水完成情况 | 2 | 得分=治污水任务完成率*2。 | 2 |
|  |  | 供水任务完成情况 | 2 | 得分=供水任务完成率*2。 | 2 |
|  |  | 信息系统建设任务完成率 | 2 | 得分=信息系统建设任务完成率*2。 | 2 |
|  |  | 节水型项目完成率 | 2 | 得分=节水型项目完成率*2。 | 1.5 |
|  |  | 水务执法管理 | 2 | 166个湖泊1个不少、面积不减得1分，否则不得分；涉水事（案）件处置率100%”得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 重点工作办结率 | 1 | 得分=重点工作办结率*1。 | 1 |
|  |  | 从严治党落实情况 | 1 | 得到落实得1分，否则不得分。 | 1 |
|  | 履职及时率 | 项目实施及时率 | 2 | 发现一及扣0.1分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  | 审批许可按时办结率 | 1 | 得分=审批许可按时办结率*2。 | 1 |
|  |  | 应急突发事件处理率 | 1 | 得分=应急突发事件处理率*2。 | 1 |
|  | 履职达标率 | 工程及设备质量达标率 | 1 | 得分=工程及设备质量达标率*1。 | 1 |
|  |  | 监测数据准确率 | 1 | 发现一处因人为因素导致水雨情信息不准确，扣0.2分。 | 1 |
| 效果 | 社会效益 | 防洪排涝、节水减排能力 | 3 | 防洪排涝、节水减排能力提升明显3分，有所提升2分，不明显1分，下降不得分。 | 2 |
|  |  | 节水效益 | 3 | 节水效益明显3分，有所提升2分，不明显1分，下降不得分。 | 3 |
|  |  | 维护正常水事秩序 | 2 | 水事秩序得到明显维护2分，基本得到维护1分，未得到维护不得分。 | 2 |
|  |  | 安全生产责任事故持续好转 | 2 | 发生一起重大事故不得分，一般事故扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 塑造城市形象能力 | 2 | 作用明显2分，作用一般1分，无作用不得分。 | 2 |
|  | 生态效益 | 生活环境改善程度 | 2 | 生活环境改善程度明显2分，一般1分，不明显不得分。 | 2 |
|  |  | 水生态文明城市建设 | 2 | 达到得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 水土保持效益 | 2 | 水土保持效益明显2分，一般1分，不明显不得分。 | 2 |
|  | 可持续影响 | 依法治水能力 | 3 | 依法治水能力提升明显3分，有所提升2分，不明显1分，下降不得分。 | 3 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 3 | 得分=公众满意度*3 | 2.93 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 90.48 |

部门基础信息

| 一、概况 |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 武汉市水务局 |
| 收入支出预算情况 | 收入预算总额：144,782.55万元 |
|  | 其中:财政预算拨款收入132,274.18万元 |
|  | 事业收入8,568.83万元 |
|  | 其他收入1,097.17万元 |
|  | 上年结转和结余2,852.37万元 |
|  | 支出预算总额：144,782.55万元 |
|  | 其中:基本支出：15,367.91万元 |
|  | 项目支出：123,677.07万元 |
|  | 年末结转和结余3,747.27万元 |
| 部门职能概述 | 1.贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全市水务行业依法行政工作；参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施；负责水行政许可。 2.负责拟定全市水务发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导各区水务规划编制工作。 3.负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照市人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4.负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施；监测江河湖库及饮水区水量、水质；核定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全市水文工作。 5.负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。 6.负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全市水务行业工程建设质量监督，组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全市水务统计、审计工作。 7.负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河（渠）道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作；负责组织全市江河湖库的保护治理和利用；负责全市河道堤防建设和管理工作；负责全市河道采砂管理；组织、指导滨江湖水环境建设和管理工作。 8.负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。 9.负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责排水水质监测管理工作；负责污水处理费征收和使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见。 10.负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。 11.负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。 12.负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 13.负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收。 14.负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设。 |
| 整体绩效目标 |  |
| 2018年，市水务工作的总体思路是积极践行国家新时期治水思想，紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住“四水共治”总体目标，以灾后重建、黑臭水体治理为契机，全力推进水务基础设施建设和运行维护管理、滨江滨水环境优化、治水管水机制创新，进一步增强防洪保安、水资源保障、水生态治理、水务管理能力和水务执法管理，为建设美丽宜居武汉提供坚实水务支撑。 |  |

评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司

评价小组组长：马波

成员：郭丽  陈志宇  章山峰  谢雪  徐阳  李志

绩效评价报告

正  文

前言

开展绩效评价的背景

新预算法要求公共财政预算绩效管理贯穿预算活动整个过程，在预算执行和监督环节，要求各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。根据武汉市财政局(以下简称“市财政局”)绩效管理工作的统一部署，对武汉市水务局（以下简称“市水务局”）2018年部门整体支出开展重点绩效评价工作。

武汉宏信会计师事务有限公司受市财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文件）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件）和《武汉市财政支出绩效评价实施办法(试行)》等相关文件的规定和要求，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评价程序，完成了市水务局2018年部门整体绩效评价工作，并形成本部门整体绩效评价报告。

# 评价委托关系

为了保证绩效评价的独立性、公正性、全面性，本次评价的组织模式是第三方评价。武汉宏信会计师事务有限公司接受市水务局委托，成立绩效评价团队，制定绩效评价工作实施方案，进行数据收集、整理和分析，并独立撰写绩效评价报告。

一、部门基本情况

市水务局由机关及下属11个二级单位组成，其中：行政机关1个，事业单位11个（含原参照公务员法管理事业单位1个）。2018底，市水务局总编制人数721人，其中：行政编94人，事业编制627人，在职实有人数621人。离退休人员13人，其中：离休6人，退休7人。

（一）部门年度主要工作任务

1．全面落实从严治党要求。把学习贯彻十九大精神和习近平治水兴水重要理念作为全市水务系统的首要政治任务，举办学习贯彻党的十九大精神系列主题活动。

2.全面强化河长制落实。进一步完善河长制，形成河长领衔、团队运作、分工负责、合力推动的责任落实长效机制。

3.全面服务长江主轴建设。继续推进两江四岸江滩防洪及环境整治建设。完成武昌江滩五期、汉江硚口江滩四期主体工程；启动汉江汉阳江滩三期、汉口江滩四期二七桥段江滩建设；完成武昌江滩八铺街段、洪山江滩武金堤段江滩前期工作。实施城市阳台、江滩观江道、景观提升等工程。

4.全面抓好防汛抗旱减灾。提早谋划备汛，立足于防大汛、救大灾，做好水雨汛情预测，强化责任落实，做好技术、队伍和物料准备，加快防汛隐患排查和整治。

5.全面提升城乡排涝能力。加快实施排水防涝工程，强力推进中心城区骨干排水能力建设。

6.全面推进水环境提升。以军运会水环境保障为重点，统筹推进水环境治理各项工作。

7.全面保障城乡供水安全。扎实推进供水设施建设，统筹城乡供水一体化，加快堤角水厂、琴断口水厂、白鹤嘴水厂扩建改造提升工程。推进水厂整合工作。继续推进老旧社区二次供水改造，加大督导力度，开展二次供水设施普查。

8.全面推进水务改革创新。强化改革创新，继续推进水务重点领域和关键环节改革攻坚。

9.全面推进依法治水科学兴水。强化涉水法规体系和配套制度建设。强化执法巡查，加大各类涉水违法行为打击力度。强化“马上办、网上办、一次办”，规范优化水行政许可审批服务。

10.全面加强作风建设。坚持“管行业必须管行风”，着力构建作风建设长效机制。

（二）预算资金来源和使用

市水务局部门整体支出由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出主要包括其他城乡社区事务支出、水利工程建设、水利工程运行与维护等项目支出。

（1）资金来源。市水务局部门整体支出资金纳入了2018年部门预算，市财政局批复了市水务局年初整体预算支出92,710.39万元，调整后预算支出为144,782.55万元，其中基本支出17,358.22万元，占总支出11.99%；项目支出123,677.07万元，占总支出的85.42%；年末结转和结余3,747.26万元，占总支出的2.59%。收入来源主要是财政拨款收入132,274.18万元，占总收入的91.36%；事业收入8,568.83万元，占总收入的5.92%；其他收入1,097.17万元，占总收入的0.75%；年初结转和结余2,842.37万元，占总收入的1.96%。

（2）资金使用。2018年部门使用资金138,629.26万元，其中基本支出16,741.43万元，项目支出121,887.83万元。具体使用情况分类如下：

部门预算支出（支出性质）情况对比表

| 项目 | 调整预算数（万元） | 执行数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 17,358.22 | 16,741.43 |
| 人员经费 | 15,367.91 | 14,759.99 |
| 日常公用经费 | 1,990.31 | 1,981.44 |
| 二、项目支出 | 123,677.07 | 121,887.83 |
| 支出小计 | 141,035.29 | 138,629.26 |
| 三、结余分配 |  | 1,346.23 |
| 四、年初结转和结余 | 3747.25 | 3,635.28 |
| 合计 | 144,782.55 | 142,694.77 |

实际基本支出和项目支出按经济分类

| 序号 | 经济科目名称 | 执行金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工资福利支出 | 13,324.23 |
| 2 | 商品和服务支出 | 30,863.17 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 1,435.76 |
| 4 | 资本性支出 | 92,933.42 |
| 5 | 对企业补助 | 72.69 |
| 合计 |  | 138,629.26 |

二、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标12个；三级指标44个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为16%，过程权重值占32%，产出权重值占28%，效益权重值占24%。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90（不含90）分为良好，60-80（不含80）分为中等，60分以下为差。

# （二）绩效评价工作过程

1.前期工作阶段

明确评价目的，确定评价对象、范围及项目内容，根据绩效规范的要求和本次评价的实际情况，制定了整体支出绩效价指标。

2.绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求，通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价的相关资料信息进行核实。

3.绩效初步评价阶段

对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果。

4.绩效评价汇总阶段

对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿。

5.提交报告阶段

向委托方提交整体绩效报告初稿，在同被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的整体绩效评价报告。

# （三）证据收集方法

评价小组根据绩效评价的预算和评价关键问题，在确保证据精确性的前提下，采取了案卷研究、个别走访、实地调研、集中座谈等证据收集方法，各指标证据来源情况如下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 整体目标、规划及三定“方案” |
|  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 预算文本中绩效指标 |
|  | 预算 配置 | 预算编制规范性 | 部门（单位）预算文本内容是否完整、规范。 | 预算文本 |
|  |  | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 编办批复及报表 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 2017、2018三公经费数据 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算执行率 | 部门（单位）2018年预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算执行率=预算实际执行数/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 2018年执行数、预算数 |
|  |  | 预算调整率 | 部门（单位）2018年预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 | 2018年预算调整数及年初预算数 |
|  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）2018年实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（“公用经费”实际支出数/“公用经费”预算安排数）×100%。 | 2018年公用经费预算数及公用经费执行数 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）2018年“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2018年三公经费预算及执行数 |
|  |  | “会议费、培训费”控制率 | 部门（单位）2018年“会议费、培训费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“会议费、培训费”的实际控制程度。“会议费、培训费”控制率=（“会议费、培训费”实际支出数/“会议费、培训费”预算安排数）×100%。 | 2018年会议费、培训费预算及执行数 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位2018年实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府釆购执行率-（实际政府采购金额/政府釆购预算金额）×100%。 | 2018年政府采购预算及执行情况表 |
|  | 预算绩效 管理 | 财务管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 单位制度汇编 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③资金直达项目单位或个人；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥票据合法合规。 | 审计报告、自查报告和凭证检查情况 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 预决算公开网站 |
|  | 资产 管理 | 资产管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 资产管理制度 |
|  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 资产台账、年度资产盘点记录、资产处置报告和资产有偿使用收入金额 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 资产台账、决算报表 |
| 产出 | 履职完成率 | 江滩及长江主轴建设计划完成率 | 是否完成长江主轴建设计划，完成武昌江滩五期、汉江硚口江滩四期主体工程；启动汉江汉阳江滩三期、汉口江滩四期二七桥段江滩建设；完成武昌江滩八铺街段、洪山江滩武金堤段江滩前期工作等计划建设任务。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 河长制落实情况 | “河湖长制”是否得到有效落实，专项整治行动是否有效完成，数据支持系统是否基本建成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 排水及堤防江滩设施运行维护管理 | 13座排水泵站、400公里堤防、500公里江滩维护管理工作是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 防洪水任务完成情况 | 防洪水任务完成是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 排涝任务完成情况 | 排涝任务完成是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 治污水任务完成情况 | 治污水任务完成是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 供水任务完成情况 | 供水任务完成是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 信息系统建设任务完成率 | 信息系统建设任务是否完成。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 节水型项目完成率 | 创建节水型企业（单位）、公共机构节水型单位不少于20家，创建节水型小区不少于10个，创建节水示范家庭不少于200户。建设节水示范项目不少于3项。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 水务执法管理 | 是否完成年初“166个湖泊1个不少、面积不减，部分湖泊水质得到改善；涉水事（案）件处置率100%”的目标。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 从严治党要求落实情况 | 从严治党要求是否得到落实。 | 项目档案、总结材料 |
|  | 履职及时率 | 项目实施及时率 | 部门（单位）在规定时限内是否按计划时间完成年度安排的预算项目。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 审批许可按时办结率 | 部门（单位）是否在规定时间内办理行政审批手续等。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 应急突发事件处理率 | 部门（单位）对突发事件是否及时处理。 | 项目档案、总结材料 |
|  | 履职达标率 | 工程及设备质量达标率 | 工程及设备质量是否达到国家或行业要求的标准。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 监测数据准确率 | 运行维护项目是否能保障各前端监测点的正常运行和数据稳定接收。 | 项目档案、总结材料 |
| 效果 | 社会效益 | 防洪排涝、节水减排能力 | 确保江滩、堤防防洪能力、为城市发展提供安全保障；充分发挥排水设施的功能，最大程度缓解渍水和污水漫溢问题；控制用水量，减少排放污水，节省了社会供水和污水处理。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 节水效益 | 节水效益是否明显，新增节水量、工业增加值用水量等相关指标是否达到要求。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 维护正常水事秩序 | 开展湖泊、水保等执法监督检查等工作，维护正常水事秩序的力度是否加大，效果是否明显。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 安全生产责任事故持续好转 | 全年无重大安全生产责任事故发生。 | 项目档案、总结材料 |
|  |  | 塑造城市形象能力 | 项目建成后为当地的居民提供良好的户外环境，对提升城市功能、塑造城市形象是否起到了明显积极的作用。 | 综合分析 |
|  | 生态效益 | 生活环境改善程度 | 项目实施后是否改善水质及水生态环境；沿江滨水环境、江滩环境景观是否得到进一步改善。 | 综合分析 |
|  |  | 水生态文明城市建设 | 通过近年来的建设是否达到全国水生态文明城市建设试点技术评估的要求。 | 评估结果 |
|  |  | 水土保持效益 | 水土流失防治目标达到设计水平。 | 综合分析 |
|  | 可持续影响 | 依法治水能力 | 项目建成后受到社会各界认可和好评，确保“水安、水清、水净、水优”，为城市的可持续发展创造了条件 | 综合分析 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 社会公众对部门履职效果的满意程度。 | 统计数据 |

三、绩效分析及评价结论

# （一）投入

1.绩效目标合理性

根据市政府赋予市水务局的各项基本职责、十三五规划目标及年度主要工作任务，确定的绩效目标：积极践行国家新时期治水思想，紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢牢抓住“四水共治”总体目标，以灾后重建、黑臭水体治理为契机，全力推进水务基础设施建设、滨江滨水环境优化、治水管水机制创新，进一步增强防洪保安、水资源保障、水生态治理和水务管理能力，为建设美丽宜居武汉提供坚实水务支撑。

我们认为，市水务局整体支出绩效目标设立符合“十三五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但整体支出绩效目标设置不完整。

2.绩效指标明确性

通过分析市水务局本级及所属11个二级单位提供的绩效目标申报表显示,我们认为该预算依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量,根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于市水务局主要基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标设立与市水务局职能和事业发展规划密切相关；整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关；各项绩效指标体现了行业特点，准确的反映了市水务局的主要工作内容，但整体支出绩效指标设置不全。

3.预算编制规范性

通过对市水务局2018年预算文本进行审阅，2018年部门预算文本比较完整规范，与《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》中“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求相符，但部分项目细化程序不够，绩效标准填列不规范。

4.在职人员控制率

从市水务局提供的2018年度部门决算分析报告显示，截止2018年12月31日，市水务局共有人员编制721人，实有在职人621人，在职人员控制率为86.13%，对在职人员进行了有效控制。

5.“三公经费”变动率

通过查阅预算资料，市水务局2017年度“三公经费”预算数为231.75万元，其中：公务用车运行维护费185.42万元、因公出国（境）费用30万元、公务接待费16.33万元。2018年度“三公经费”预算数为224.51万元，其中，公务用车购置及运行维护费181.13万元，因公出国（境）费用30.00万元，公务接待费13.38万元，2018年度与上年度“三公经费”预算数对比，变动比率为-3.12%，编制预算时对“三公经费”的预算数进行了有效控制。

# （二）过程

1.预算执行率

市水务局2018年预算调整后收支为144,782.55万元，实际执行为142,694.77万元，预算执行率为98.56%。

2.预算调整率

市水务局2018年部门年初支出预算为92,710.39万元，调整后支出预算为预算调整金额为144,782.55万元，调整支出预算52，072.16万元，预算调整率为56.17%。年度支出预算调整的原因主要是增加的主要内容是：2018年年中追加“四水共治”项目资金23,252.17万元、军运会重点保障线路等项目建设资金15,000.00万元、南湖水环境提升工程8,000.00万元、水利专项资金审计30.00万元、三峡后续工作专项资金9,599.00万元、水资源费返还资金3,039.00万元、长江主轴黑臭水体整治项目建设资金900.00万元、2017年度绩效管理奖-单位125.50万元、大型泵站公益性排涝电费补助资金247万元、2017年度绩效管理综合考评“最佳领导干部”“百佳优秀公务员”奖0.60万元、2018年抚恤费专项49.83万元、2018年基本工资增支131.88万元、河湖长制补助资金52.00万元、落实长江大保护政策经费50万元；对区转移支付8,811.12万元、分解下达14,171.85万元、堤建中心财政收回基本养老保险缴费39.32万元。

3.公用经费控制率

通过查阅预算文本和财务资料，市水务局2018年部门预算安排公用经费1,336.70万元,从市水务局提供的基本支出决算明细表显示实际执行的公用经费总额为1,900.76万元，公用经费控制率142.20%，公用经费未得到有效控制，各单位具体情况如下表：

| 单位名称 | 预算数 | 决算数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市水务局机关 | 334.77 | 752.24 | 224.70% |
| 武汉市水务防汛信息中心 | 32.82 | 81.52 | 248.39% |
| 武汉市水务规费征收管理处 | 30.81 | 59.27 | 192.38% |
| 武汉市湖泊管理局 | 183.86 | 293.46 | 159.61% |
| 武汉市水务堤防工程建设管理中心 | 63.70 | 63.61 | 99.87% |
| 武汉市计划用水节约用水办公室 | 54.01 | 121.03 | 224.09% |
| 武汉市排水泵站管理处 | 409.62 | 280.00 | 68.36% |
| 武汉市江滩管理办公室 | 45.23 | 45.23 | 100.00% |
| 武汉市汤逊湖泵站管理处 | 64.89 | 74.63 | 115.01% |
| 武汉市大军山泵站管理处 | 65.75 | 78.52 | 119.42% |
| 武汉市水务科学研究院 | 51.24 | 51.24 | 100.00% |
| 合计 | 1,336.70 | 1,900.76 | 142.20% |

4.“三公经费”控制率

通过查阅预算文本和财务资料，市水务局2018年全年三公经费预算支出224.51万元，其中：公务用车购置及运行维护费181.13万元，因公出国（境）费用30.00万元，公务接待费13.38万元。实际支出数为127.13万元，控制率为56.62%。“三公经费”整体得到有效控制。具体如下表：

三公经费执行情况表

| 单位名称 | 预算数 |  |  |  | 决算数 |  |  |  | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公务用车运行维护 | 因公出国出境 | 公务接待 | 合计 | 公务用车运行维护 | 因公出国 | 公务接待 | 合计 |  |
| 武汉市水务局机关 | 55.00 | 30.00 | 5.00 | 90.00 | 26.23 | 11.97 | 0.14 | 38.34 | 42.60% |
| 武汉市水务防汛信息中心 | 5.00 |  | 1.00 | 6.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 武市水务规费征收管理处 | 12.00 |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  | 12.00 | 99.97% |
| 武汉市湖泊管理局 | 12.00 |  | 1.50 | 13.50 | 7.25 |  | 0.66 | 7.91 | 58.59% |
| 市堤防工程建设管理中心 | 15.00 |  |  | 15.00 | 12.65 |  |  | 12.65 | 84.30% |
| 计划用水节约用水办公室 | 7.00 |  | 0.70 | 7.70 | 7.00 |  | 0.15 | 7.16 | 92.93% |
| 武汉市排水泵站管理处 | 56.48 |  | 1.43 | 57.91 | 9.95 |  |  | 9.95 | 17.18% |
| 武汉市江滩管理办公室 | 6.00 |  | 2.75 | 8.75 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 武汉市汤逊湖泵站管理处 | 6.00 |  | 1.00 | 7.00 | 5.95 |  |  | 5.95 | 84.95% |
| 武汉市大军山泵站管理处 | 6.65 |  |  | 6.65 | 5.80 |  |  | 5.80 | 87.27% |
| 武汉市水务防汛信息中心 |  |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63 | - |
| 武汉市水务科学研究院 |  |  |  |  | 15.85 |  | 7.90 | 23.75 | - |
| 合计 | 181.13 | 30.00 | 13.38 | 224.51 | 106.30 | 11.97 | 8.85 | 127.13 | 56.62% |

5.“会议费、培训费”控制率

2018年，市水务局会议费、培训费支出预算84.23万元，实际支出204.96万元，实际支出比预算增加120.73万元增加143.32%，具体情况如下：

2018年，市水务局会议费支出预算19.50万元，实际支出3.50万元，实际支出比预算减少16万元，降低82.05%；比上年增加0.66万元，增加22.83%。

2018年，市水务局培训费支出预算64.73万元，实际支出201.46万元，实际支出比预算增加1,36.73万元，增长211.22%；比上年增加26.10万元，增长14.88%。增加的主要原因是职工培训的人数和次数大幅增加。

6.政府采购执行情况

通过查阅预算资料及决算资料，市水务局2018年初政府采购预算金额11,550.54万元,决算报表中政府采购情况表显示,采购计划金额为17,868.26万元,实际采购金额为14,358.19万元,政府采购执行率为80.35%,具体情况如下表：

| 项目 | 采购计划金额 |  |  |  | 实际采购金额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购预算(财政性资金) |  |  |  | 总计 | 采购预算(财政性资金) |  |  |  | 非财政资金 |
|  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 货物 | 718.21 | 718.21 | 0.00 | 0.00 | 542.19 | 542.19 | 542.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 2,300.02 | 2,300.02 | 0.00 | 0.00 | 1,957.55 | 1,957.55 | 1,957.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 14,850.03 | 12,742.53 | 2,090.00 | 17.50 | 11,858.45 | 11,856.28 | 10,191.89 | 1,648.82 | 15.57 | 2.17 |
| 合计 | 17,868.26 | 15,760.76 | 2,090.00 | 17.50 | 14,358.19 | 14,356.02 | 12,691.64 | 1,648.82 | 15.57 | 2.17 |

7.财务管理制度健全性

市水务局的财务管理制度比较健全完善。为规范财务行为，提高资金使用效益，切实保障水务系统各项工作的正常运行，结合水务事业发展的需要，武汉市水务局制定和印发了《武汉市水务局系统财务管理制度》、《武汉市水务局基本建设资金管理暂行规定》、《武汉市水务局政府采购工作管理办法》、《武汉市水务局合同管理办法暂行》、《市水务局国有资产管理暂行办法》、《市水务局“三公”经费管理制度》、《市水务局机关市内公务出行有关差旅费报销管理办法》等。相关财务管理制度对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规的要求。

8.资金使用合规性

市水务局预算执行基本符合财务管理制度规定。根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下工夫，执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。经检查相关收支凭证、资金发放台账，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。但存在少数项目报销附件不完整的现象；个别项目改变预算批复的用途，未做到专款专用，资金交叉使用的现象。

9.预决算信息公开性

市水务局按照预决算信息公开要求，2018年预决算在武汉市政府门户网站公告专栏栏目上公开，并对预决算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。

10.资产管理制度健全性

根据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令36号）、《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省事业单位国有资产管理实施办法》等文件中关于固定资产管理的要求，市水务局制订了《市水务局国有资产管理暂行办法》，根据资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则，从资产配置、资产处置、资产信息管理、资产监督管理等四方面进行明确规定。

11.资产管理安全性

经查，各单位根据已制定《市水务局国有资产管理暂行办法》中的相关规定组织实施，负责单位资产购置、验收入库、维护保管等日常管理，负责单位资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查工作。

处置国有资产由各单位资产管理部门会同财务部门、技术部门审核鉴定，提出资产处置意见，通过《湖北省行政事业资产管理信息系统》申报、打印《武汉市行政事业单位国有资产处置申报审批表》，并附相关材料，经单位负责人审核同意后，以正式文件向市水务局申报。

通过检查我们认为，市水务局资产管理的安全性较高。

12.固定资产利用率

从市水务局提供的决算报表显示，截止2018年底固定资产原值105，563.78万元，其中：行政单位的固定资产原值为3,680.25万元，事业单位的固定资产原值为101,883.53万元，在用固定资产105，563.78，利用率为100%。

# （三）产出

1.履职完成率

（1）江滩及长江主轴建设计划完成率

截至2018年底，全市已建成长逾58公里、面积约670万平方米的两江四岸滨水生态空间。积极推进长江主轴建设，长江左右岸江滩观光道路及景观综合提升工程开工建设，延伸提档两江四岸江滩，武昌江滩五期、汉阳江滩续建等3个项目完成。武汉客运港堤段及流通巷至江汉一桥堤段防洪及环境综合整治工程（沈家庙闸口至江汉一桥堤段子项）、武青堤（铁机路--武丰闸段）武昌段江滩防洪及环境综合整治工程、三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段一期河道整治工程、长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程（简称汉阳国博江滩续建工程）等四个项目顺利完工。

汉江硚口江滩四期防洪及综合整治工程（江汉六桥至舵落口段），完成了场地平整工作及足球场工程，部分的防洪工程，园区给排水及道路基础，管线安装及乔木绿化工程,整体工程完成70%。汉口江滩防洪及环境（四期）综合整治工程（二七桥上游端至堤角水厂段），正在进行场地清障、防汛通道路基础和滩地土方平整工作，整体工程已完成50%。

三峡后续工作长江中下游影响处理河道整治二期工程，整体工程完成40%。汉江汉阳江滩防洪及环境综合整治工程(琴断口闸至长丰桥段)，整体工程完成20%。

（2）“河湖长制”落实情况

截至2018年底，全市共设立四级河湖长2882名，形成“1+2+3”责任链条，打通河湖治理管护街（乡镇）、村（社区）最后一公里，全市河湖长、督查长、河湖警长、技术员、保洁员、监督员“三长三员”工作组织体系基本建立。2018年，市级河湖长累计巡查62次、区级河湖长和街（乡镇）级河湖长累计巡查8000余次、村级河湖长累计巡查62000余次。市河长办加强协调督办，推进河湖长制各项工作落地见效。

2018年集中部署开展了“春季碧水攻坚战”、“碧水保卫战清流行动”、“清四乱”等专项行动，积极配合做好长江经济带固体废物专项整治和长江干流岸线保护利用专项整治行动。共清理整治长江岸线244公里，排查整治固体废物364处，拆违与巩固湖库岸线76亩，取缔非法码头27处，取缔和整治排污口283个；划定河流界线521公里，岸线复绿7426亩，栽设一级界桩536个。

编制完成《武汉市河湖休养生息工作方案》；推进湖泊水生态调查，对春、夏、秋、冬四季湖泊水生态进行监测分析，为湖泊生态修复奠定基础。严厉打击违法填湖，确保了违法填湖发现一起查处一起，查处率100%。完成禁养湖泊渔业“三网”监管执法职责移交工作。组织开展“大湖+”生态融合发展模式等系列规划与研究。

加快健全完善官方河湖长、民间河湖长、数据河湖长“三长联动”，推进官方河湖长任实职、担实责、干实事、见实效；民间河湖长充分发挥社会公众参与监督作用，成为河湖保护的“贴心护卫”；数据河湖长努力实现河湖全流域、全时段、全要素监控监测，成为河湖保护的“火眼金睛”。制定河湖长公示牌制度、河湖整治工程移交接收制度；建立“一河（湖）一档”、“一河（湖）一策”，制定问题清单、目标清单、任务清单、措施清单、责任清单等5个清单，推进河湖长尽职履职制度化、规范化；借鉴城市网格化管理经验，深入推行河湖港渠网格化管护。打造“互联网+河湖长”，数据河湖长正式上线，开发河湖长APP、河湖投诉微信小程序、河湖遥感影像分析等智能系统；配备河湖巡查无人机、水雨情监测、全自动采样无人船、水质检测等设备，用“大数据”等信息化管理手段为河湖健康保驾护航。

（3）排水及堤防江滩设施运行维护管理

2018年完成了13座排水泵站、400公里堤防、500公里江滩行维护管理工作，新城区完成大中型排涝泵站更新改造15处，开工新建泵站10座，全市排水防涝能力进一步提高。加强对湖泊、河道堤防、排水等水务执法案件规范化管理，确保案件办理数量、质量全面提升。加强湖泊管控，利用无人机对湖泊周边开展固体废弃物排查，增设部分湖泊监控摄像头，提高执法效能。

（4）防洪水任务完成情况

一是确保全市安全度汛。组织5次防汛排涝安全大检查、5次水库安全专项检查，汛前对汉江干堤硚口军需段、蔡甸红星段崩岸等较大险情进行了应急治理。全面落实责任，科学应对汛情，确保了防汛安全。二是成功应对高温干旱。今年梅雨期后，武汉市经历了较长时间的高温晴热少雨天气，多个新城区出现不同程度干旱。市防办组织各区科学抗旱，全市水库累计开闸放水8364万方，投入1655处灌溉泵站提水11264万方，开启14座涵闸引水10406万方，确保了新城区灌溉需求。三是全力推进灾后重建。12个河道堤防灾后重建项目全面完成；水库除险加固38座，全市小型病险水库除险加固工作全面完成。黄陂区滠水河滠口河段、东风河段、前川河段等15个中小河流治理项目完工；后三峡一期工程全面完成、二期开工建设；湖堤加固、连江支流等项目加快推进。四是延伸两江四岸江滩。积极推进长江主轴建设，长江左右岸江滩观光道路及景观综合提升工程开工建设。延伸提档两江四岸江滩，武昌江滩五期、汉阳江滩续建等3个项目完成，汉口江滩四期等项目加快推进。全面完成长江、汉江岸线项目核查工作；推进河道堤防确权划界，全市办理堤防土地证144块，完成堤防确权划界面积3486万平方米。大力推进国家级水利工程管理单位创建，硚口区河道堤防管理所荣获国家级水利工程管理单位称号。六是严厉打击非法采砂。持续保持河道采砂高压严打态势，协调海事、公安加强部门协作、区域联合、全时执守、重拳执法；会同长、汉江流域城市制定市际边界河段采砂管理及执法工作方案，积极参加市际边界江段采砂执法行动。2018年全市共出动河道采砂执法人员64339人次，执法艇3680艘次；处置涉砂船只868艘次，拆除采砂机具380台套；立案153起，向公安部门移交入刑案件5起，刑拘涉案人员50人；法院判决案件2起，4人获刑。10月12日至14日，对扣押在武汉市的73艘外籍非法采砂船只进行集中遣返。中央、省、市媒体对武汉河道采砂管理工作进行了系列集中报道，省委主要领导在湖北日报关于武汉市打击非法采砂报道上作出肯定性批示；营造了良好的社会氛围，极大地震慑了长、汉江非法采砂活动。

（5）排涝任务完成情况

一是继续提高设施能力。北湖泵站等项目建设完成，新增抽排能力400余立方米/秒，全市城排泵站抽排能力累计达到1800余立方米/秒以上，与“十二五”末相比基本实现倍增。朱家新港、琴段口小河等港渠治理完成，雅安街、丁字桥南路等排水干管工程完工；新城区完成大中型排涝泵站更新改造15处，开工新建泵站10座，全市排水防涝能力进一步提高。二是加强设施维护管理。开展“清管渠、畅排水”活动，疏捞维护排水干管干渠6000余公里，维护各类排水井50余万座；加强精细化管理，做到淤泥不落地、清洗有保障，运输无污染。加强在建工地排水管理，全面落实“三级”检查督办机制，全市涉及排水设施在建工地共183处，基本实现了排水设施日常监管全覆盖，在建工地对城市排水影响明显减小。三是确保城市排水安全。雨季汛期前对主排水通道全面排查，打通堵点，腾出库容；完善“一点一策”，锁定全市44个易渍水点，强化事前防控，确保重点地区安澜。降雨期间，市区防汛部门全力应对，累计出动近8000余人次、2000余台车次应急抢排，全市未出现明显内涝。

（6）治污水任务完成情况

一是加快污水处理设施建设。南太子湖污水处理厂扩建、汉西污水处理厂提标改造等完成，全市新增城镇污水处理能力48.5万吨/日；除“四厂合一”项目外，全市污水处理厂尾水排放标准均达到一级A。进一步完善污水收集系统，中心城区新增污水收集管网100余公里。二是加强污水处理设施维护管理。开展管网隐患排查，累计完成管网探测800余公里，移交整改混错接200余处。加强污水处理厂污泥监管，2018年市级城镇污水处理厂污泥全部实现无害化处置。2018年全市19座城镇生活污水处理厂累计处理生活污水10.37亿吨，COD消减量15.09万吨。三是全面推进黑臭水体治理和水体提质攻坚战。制定了《武汉市水体提质技术指导意见》，指导各区制定“一水一策”，全力以赴决战攻坚。截至2018年底，纳入全市黑臭水体治理范围的65条水体，消除或基本消除61条，达到93.85%，完成了国家要求达到90%以上的目标任务。四是南湖、汤逊湖治理攻坚开局良好。按照周先旺市长提出的“排出时间表、下达任务书、发起攻坚战”的要求，加快南湖治理攻坚，2018年既定目标高校直排口改造工程、龙王嘴尾水出江工程、南湖清淤工程提前完成；南湖治理的核心工程南湖水环境提升工程开工建设。汤逊湖治理各项工作有序推进。同时，大东湖核心区污水传输系统工程、东湖水环境提升工程、长江—沙湖水环境提升等重点湖泊水环境提升工程全面推进。五是强力推进雨污分流改造。指导督促各区持续推进老旧社区雨污分流改造，全市社区雨污分流改造工作完成60%。以南湖、汤逊湖流域34所高校为重点，全面推进全市高校雨污分流改造；华中农业大学、中南民族大学等基本完成。六是全市县级以上集中式饮用水水源保护区内的16个排污口全部完成整治，同步加强防汛闸口等设施调度管理。七是启动“武汉市中心城区排污口整治专项规划”等4项专题研究，为全市污水治理工作提供技术支撑。积极推进汤逊湖污水处理厂深度处理项目，拟将污水处理厂尾水排放标准提高到地表水三类排湖，能实现消除入湖污染、湖泊生态补水的双赢。

（7）供水任务完成情况

一是进一步完善供水设施。“四水共治”保供水项目全面推进；完成215处老旧社区二次供水设施改造；黄陂区、蔡甸区、新洲区农村饮水安全巩固提升年度任务完成。二是启动规模最大、覆盖范围最广的二次供水设施普查，共普查了120个街道、1202个社区、9600处供水单元，覆盖居民家庭332.8万户、约998.4万人，全面摸清二次供水底数。三是编制《武汉市2020-2035年供水专项规划》，按照一网分片，城乡一体的原则，优化全市供水布局，形成“1网、3片”的供水格局。四是做好冬季供水防冻应急保障工作。持续低温雨雪气候期间，累计包扎出户立管、屋顶水箱进出水管199273米、水表70772只，应急抢修1579例，保障了居民用水安全。五是拓展节水型城市、节水型社会“双试点”成果。

（8）信息系统建设任务完成率

一是搭建市局党建信息管理系统。按照局机关党委的工作部署和实际工作需求，组织编制了《武汉市水务局系统党建工作信息管理系统技术方案》，并按技术方案组织实施了系统的开发、部署及试运行。二是开展武汉市农村小型水利设施建后管护信息平台建设，项目通过了专家验收并上线运行。三是开展灾后水系测报系统项目实施。根据全市灾后重建工作的相关要求，组织编制完成了《武汉市排水防涝监测站网规划》、《灾后水系测报系统实施方案》、《武汉市排水防涝水系调度预案》，组织开展灾后水系测报系统项目建设，施工单位已入场。四是启动武汉市中心城区排水管网隐患排查项目建设，隐患排查信息管理系统初步设计已编制完成并通过了市发改委审查立项。五是启动武汉市排涝泵站智慧管理系统项目建设，组织编制完成了项目建设方案并通过了市网信办的审查，现按程序组织开展项目招投标工作。六是完成全局网络信息安全等级保护项目建设，经市公安局网络安全保卫支队对水务局网站进行了定级，确定水务局门户网站为二级保护等级，综合信息管理系统、实时监测系统、空间地理信息为三级保护等级，达到了项目建设预期。

（9）节水型项目完成率

年初计划创建20家节水型企业（单位）、10个节水型小区、200户节水示范家庭。已完成创建省级节水型企业（单位）14户、省级公共机构节水型单位71户，节水型小区27个，节水型示范家庭348户。各工业企业、公共机构、居民小区，进一步强化了内部节水管理机制，先进节水技术得到应用，节水示范家庭力行家庭节水，在邻里间营造了良好的节水氛围。全市节水型企业（单位）覆盖率超过50%，节水型小区覆盖率达到12.2%，均优于国家相关考核标准。

完成5项节水示范项目的建设。2018后共收到各类节水技改项目申报近20项，委托第三方对项目进行项目评估，最终评定出湖北中医药大学合同节水管理项目、中国地质大学（武汉）合同节水管理项目、华星半导体公司的雨水利用项目、长江存储公司雨水利用项目、凌达压缩公司的工艺水回用项目等5个项目。项目符合国家相关政策要求，技术水平先进，节水效果显著，作为武汉市节水技改示范项目具有良好的示范作用。

非居民用水户监管率达到100%，对超计划加价水费征收率达到86.49%。2018年下达江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区，共计13999个非居民用水户的年度用水计划，在武汉节水网上予以公告和公示，同时对重点用水户通过开会、快递、短信等方式进行送达，非居民用水户计划用水管理率达到100%。2018年共计征收超计划加价水费1753户次，征收351.96万元，征收率达到86.49%。2018年共开展日常执法133户次，双随机检查23户次，催缴超计划加价水费54户次，对存在违法用水行为的所有当事人下达责令整改通知书。全年共形成行政检查案卷33卷、行政征收案卷10卷。

（10）水务执法管理

一是推进落实水务执法案件办理。2018年市水务执法总队独立办理水务执法案件8件，指导各区完成8起涉湖行政执法案件；河道非法采砂向公安部门移交涉嫌刑事违法的案件6起，刑事扣留50人，直接参与及协调相关区对15艘涉及刑事案件船舶进行看管，并向相关区下达督办单9件（采砂6件、堤防3件），移交各区指定管辖案件5起，罚款27万元；排水设施执法今年下达督办通知2件。二是加强湖泊管控。严格开展季度湖泊大巡查，确保“166个湖泊1个不少、面积不减，部分湖泊水质得到改善。充分利用武汉智慧湖泊综合信息管理平台、“水务通”APP等平台，并将无人机、视频监控等技术引入湖泊检查，立案查处车墩湖填湖问题，组织对禁养湖泊是否存在“三网”设施进行检查。三是落实“长江大保护”。深入贯彻落实习近平同志关于深入推动长江经济带发展重要讲话精神，组织开展河道堤防及采砂执法巡查，持续推进市治理非法采砂工作分指挥部日常工作，坚持市、区联动，部门联合的长江采砂水上执法行动。参加全省“雷霆1号”执法行动及“猎鲨”行动；将全部涉砂船舶押送出市下游水域。开展支持上、下游辖区开展采砂专项执法工作，调度洪山、汉阳、江岸区执法艇及人员支持相关辖区采砂执法工作。协调安排部署青山、武昌、江岸3区对“二七长江”大桥、王家屋锚地水域非法采砂开展夜间值守工作。四是强化排水设施监督管理。组织开展执法巡查检查工作，共出动人员760人次、车辆190台次、巡查里程11582公里，发现各类问题183个（件），全部反馈相关区局和单位及时整改。立案查处1件，与区局联合办案1件，立案查处中铁四局五公司在地铁8号线梨园广场停车场施工时违法排放泥浆案，联合执法立案查处武汉市桥衡建设管理有限公司损坏城市供水设施案。参与汛前排涝专项检查，对中心城区11个污水处理厂、污泥处置单位和污水泵站（代管）分别检查139次、28次、29次；对供水企业及相关部门检查41次，对中心城区供排水执法单位检查32次，对中心城区各区排水许可工作检查29次，确保排水设施安全运行。贯彻落实省、市主要领导有关南湖治理工作的指示要求，全力全速超常规推进南湖水环境提升工作，制发《南湖地区水环境综合治理排水专项执法工作方案》，重点督导、协调东湖高新区、洪山区排水许可执法及整改工作。

（11）重点工作办结率

全年共办理办结各类督办件、批示件570件。全年共承办省、市议提案82件，全部按期办结，办结率、满意率达到100%。

（12）从严治党要求落实情况

紧紧围绕新时代党的建设总要求，全面推进从严治党管党。深入学习贯彻党的十九大关于全面加强从严治党的新要求，不断提高党建工作质量，为水务事业全面发展提供了坚强的政治保障。

一是加强理论学习，以习近平治国理政新要求和视察湖北重要讲话精神为重点，局党组中心组集中研学14次；举办全局处级以上党员干部十九大精神轮训班，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；邀请高校教授、各行业资深专家，围绕政策理论、法治建设、水务业务等内容加强教育培训。全年调训84人次，参训学时6576学时；举办培训班26次组，组训413学时；培训人员2869人次，培训学时36226学时。二是强化组织建设，严格选人用人。制定公务员岗位责任书，强化平时考核，有效增强了全局干部岗位责任意识。制定《市水务局机关履职尽责和作风建设考核办法（试行）》，每季度考评公示排名，并与年度考核、干部评先、选拔任用挂钩，充分发挥考核激励鞭策作用。三是强化作风建设，筑牢廉政防线。组织开展第十九个党风廉政宣传教育月活动，开展“以案为鉴”系列警示活动，将长江日报“见微思纪”典型案例作为各支部主题党日的规定动作。持续整治“四风”。开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项整治、营商环境专项治理、基层作风巡查及治理“微腐败”等专项行动。坚持问题导向，着力解决“不敢为”、“不善为”、“不实为”等问题。做好“双评议”工作。严把事前提醒、事中监督、事后整改三个关口。

2.履职及时率

（1）项目实施及时率

从市水务局本级及所属11个二级单位提供的项目建设完成情况报告显示，大部分水利工程建维项目施工进度均按照计划如期进行，但下列项目进度有待提升，江滩办承建的汉口江滩功能与景观提升工程、南湖水环境提升工程、武汉市水务防汛信息中心设备采购安装、汤逊湖泵站管理处“四水共治”灾后更新改造工程项目部分工程和武汉市水务堤防工程建设管理中心三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程。

（2）审批许可按时办结率

根据市委市政府关于行政审批“三办”的要求，梳理内部工作流程，其中用水计划调整行政许可审批安排一名工作人员入驻市民之家现场办理，实现了“一次办”，水平衡测试验收行政确认实现了网上办。2018年共办理行政许可和政务服务事项1190件，按时办结率100%。严格执行窗口人员行为工作规范、严格执行首问责任制、服务承诺制、一次性告知制等，水务窗口被省水利厅评为十星级文明窗口。

（3）应急突发事件处理率

从各二级单位提交给武汉市水务局的2018年1-12月绩效管理目标月报表显示，每月的应急突发事件处理率均为100%。

3.履职达标率

（1）工程及设备质量达标率

从市水务局本级及所属11个二级单位提供的项目建设质量控制轨迹资料显示，项目分部工程各验收记录符合设计要求和规范的规定，各验收记录中保证项目的质量情况符合设计要求和规范的规定，经监理单位、勘测设计单位和主管单位验收，工程达到设计标准。截至2018年底，全市已建成长逾58公里、面积约670万平方米的两江四岸滨水生态空间，其中青山江滩继成为2017年C40“城市的未来”唯一获奖的中国城市项目后，2018年又获得中国建设工程质量的最高奖项——鲁班奖。

2018年度采购设备，均符合国家、行业标准及武汉市尾气排放标准。供应商为需方提供技术、操作及维护保养等专业技术培训。工程及设备质量均达标。

（2）监测数据准确率

武汉市水务防汛信息中心的运行维护项目能保障各前端监测点的正常运行和数据稳定接收，为各应用系统提供升级更新服务，对现有平台进行了功能扩充和修改完善，实现了水情、雨情、汛情及基础数据的移动在线查询，为各平台和系统在汛期运行稳定、良好，及防汛排渍指挥调度和实时监控提供了重要支撑。

# （四）效果

1.社会效益

（1）防洪排涝减排能力

全面启动城市排涝能力提升工程，汛前四新泵站、江南泵站、后湖四期泵站等重点排涝项目按期实现通水运行，中心城区新增抽排能力490立方米/秒，实现了南湖、汤逊湖、汉阳地区排涝能力倍增，中心城区总体排涝能力提升50％；北湖泵站等项目建设完成，新增抽排能力400余立方米/秒，全市城排泵站抽排能力累计达到1800余立方米/秒以上，与“十二五”末相比基本实现倍增。朱家新港、琴段口小河等港渠治理完成，雅安街、丁字桥南路等排水干管工程完工；新城区完成大中型排涝泵站更新改造15处，开工新建泵站10座，全市排水防涝能力进一步提高。

（2）节水效益

2018年，全市计划用水户达1.7万余户，基本实现非居民用水户计划用水全覆盖；全市年新增节水量4000万立方米以上，城市整体节水能力不断提升。《武汉市水资源公报》2018年万元工业增加值用水量结果为29立方米，低于于37立方米的年度目标。一是开展重点企业精细化管理。动态调整武汉市重点用水户名录，以精细化管理为切入点，进一步提高了重点企业节水管理的服务性功能，建立和完善用水户档案、签订计划用水责任书。二是组织开展了节水技术改造，提高工业企业用水效率，年新增节水能力约100万立方米。三是组织工业企业开展水平衡测试工作。钢电股份、烽火通讯、长江动力等59家企业开展了水平衡测试工作。通过开展水平衡测试工作，挖掘企业用水潜力，达到加强用水管理，2018年全市工业重复利用率达到90.7%，企业用水效率进一步得到提升。

（3）维护正常水事秩序

开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水库、水保等执法监督巡查；开展取水许可监督检查；开展打击长江非法采砂执法工作；做好执法码头基地及执法艇维护管理；办理市水务系统所有投诉、举报等事项，有效了打击了违法份子，维护正常水事秩序的力度十分明显。

（4）安全生产责任事故持续好转

坚持安全生产工作一把手负总责，安全生产目标任务层层分解，逐级签订责任状，明确责任人，建立责任制，做到“严肃态度、严密组织、严格要求、严明纪律”，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产网络，严格落实“三个必须”和“一岗双责”责任制，全年水务建设工程未发生一起安全生产责任事故。

（5）塑造城市形象能力

市水务局围绕规划优化长江主轴江滩核心区的目标，不断提升江滩景观品质、文化品格和服务品位。完善横渡长江文化园建设，成功迁入“7.16艇”并建成展示平台，形成江滩新的标志性文化景观，凸显长江文化；主动对接、参与长江主轴规划，升级江滩厢式防洪墙沿线绿化，美化生态景观；梳理亮化层次，调整二级平台柳树亮化方向，打造江滩亮化层次感，提升亮化设施。为当地的居民提供良好的户外环境，对提升城市功能、塑造城市形象起到了较明显积极的作用。

2.生态效益

2014年5月，武汉市被水利部确定为全国第二批水生态文明城市建设试点城市，试点期为2015年到2017年。试点期间，武汉统筹推进“节水减排与控源截污”“湖泊综合治理与修复”“河流港渠生态修复”“生态水网构建”“城乡供水提质升级”“城区排水除涝达标”“涵水清源”“水生态文明制度与能力建设”“智慧水务平台建设”“水生态文明意识提升”十大行动。17项考核指标全部达到或优于目标值。与此同时创新“四水共治”模式，建立跨区断面水质考核奖惩和生态补偿机制，推进“两江四岸”生态堤防与江滩综合整治，海绵城市建设与城市排涝能力提升，河湖生态水网连通与滨水绿道，湖泊治理与三线管护等方面进行了有益探索，形成了复杂河湖水网地区大江大湖大城市的水生态文明建设模式。武汉通过全国水生态文明城市建设试点技术评估。

- 生活环境改善程度

项目的实施增加堤防防洪能力，美化城市沿江景观，增强了城区排渍、排污能力，解决了雨季城区积水深、退水久的现状，极大改善了周边居民的生活环境。通过节约用水，减少对周边水体污水的排放，提供居民生活用水质量。截止2018年，武汉江滩已建成面积超过58公里、面积约670万平方米，集防洪、景观、旅游、休闲、健身等功能于一体，为全天候免费开放式群众游园。项目实施后，改善了生态环境，提升了市民生活品质，增强了市民的幸福感和满足感。

（2）水生态文明城市建设

武汉市近年来的建设达到全国水生态文明城市建设试点技术评估的要求。2014年5月，武汉市被水利部确定为全国第二批水生态文明城市建设试点城市，试点期为2015年到2017年。武汉以91.9分的综合得分，通过全国水生态文明城市建设试点技术评估。根据水利部、湖北省政府验收工作安排，受省政府委托，省水利厅组织召开武汉市水生态文明城市建设试点验收会。验收委员会一致同意武汉市水生态文明城市建设试点通过验收。

（3）水土保持效益

武汉市水务局项目提供的水土保持方案显示，均达到水土流失防治标准，项目的实施保持水土，减少水、肥、土的流失，增加了当地农、林，牧等业的各项收益；减轻泥沙对河道、水库和其它水利工程的危害，节省了河道、渠道等的清淤费用，延长了水库的使用寿命；保持和改善了生态环境，如减低风速，防止风沙灾害，改善小区气候，美化环境等。

3.可持续影响

2018年是实施“十三五”规划重要的一年，按照市委、市政府的部署，市“四水共治”、灾后重建等项目多、工期紧、任务重。武汉市七个中心城区、六个远城区和五个经济开发区的水利、堤防、排渍、污水处理、城市供用水系统建设工程项目的完工，提升了湖泊水质升级、城市排水防涝能力以及污水收集处理能力，确保了安全渡汛、解决了雨季城区积水深、退水久的现状，美化了居民的生活环境，满足了城市发展的需要，保证了人民群众生命财产的安全，为经济的发展以及社会的安定提供了质量保障。

4.满意度

市水务局市长专线工作平台办理各类诉求案件共计5200件次（电话受理1016件次，市长专线政务平台受理4184件次），其中属于水务部门职责范围内的诉求共计2945件。所有诉求问题均在规定时限内办理完毕，按时办结率100%，回复回访率100%，市长专线系统测评1-2月为96.47%、3-4月为98.73%、5-6月为96.57%、7-8月为94.25%、9-10月为100%、11-12月为99.73%，加权平均调查满意度为97.63%。

# （五）评价结论

1.评分结果

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 | 得分率 | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16% | 16 | 14.50 | 90.63% | 优 |
| 过程 | 32% | 32 | 26.05 | 81.41% | 良 |
| 产出 | 28% | 28 | 27.00 | 96.43% | 优 |
| 效果 | 24% | 24 | 22.93 | 95.54% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.48 | 90.48% | 优 |

2.主要结论

本次市水务局整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显，社会公众的满意度较高。

从投入来看，2018年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；在职人员数量控制较好，重点支出的安排保障了重要职责。

从过程来看，2018年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2018年部门整体支出产出良好。水利建维工程、“四水共治”、节水型项目、信息化建设等主要职能职责完成计划任务，履职达标率达到预期。

从效果来看，2018年部门整体支出效果良好。积极推动了“四水共治”工作，最大程度确保“水安、水清、水净、水优”，为经济发展、人民财产安全、社会稳定提供有力保障，同时改善武汉市人居环境和投资环境，发挥滨江景观整体效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）主要经验及做法

1.水务发展明确新思路。遵循习近平总书记提出的新时期治水思路,按照市委、市人大、市政府关于“四水共治”的决策部署，以打造滨水生态绿城为目标，全面推进系统治水、源头治水、科学治水、依法治水、全民治水，努力实现“护一城净水、绘两江画廊、显三镇灵秀”，让武汉人民共享治水发展成果。

2.“四水共治”实现新开局。全局上下聚力“四水共治”，系统推进防洪水、排涝水、治污水、保供水，实现了“四水共治”良好开局。

3.改革创新呈现新亮点。一是在全省率先出台《全面推行河长制的实施意见》,全面建立河长制，进一步完善湖长制；二是建立健全主要河流水质监测考核体系，向全市各区每月通报主要河流水环境质量状况；三是全面开展水生态文明城市建设试点，试点期重点示范项目建设基本完成；四是水务防汛应急管理体系不断完善，编制完成武汉市防洪形势图，修订防洪应急预案，并报市政府审议通过；五是加强非采入刑实案化探索，办成“非采入刑”全国首案。六是推进海绵城市试点，288个海绵城市试点项目全面开工；七是创新二次供水管理，落实以奖代补政策，完善居民、物业、产权单位和区政府各方责任体系；八是推动流域水生态保护和水环境综合治理，探索建立上下游联动、联防联控机制，联合长沙、合肥、南昌等市共同推进长江中游城市群生态保护合作与交流，协调解决区域内重大环境问题。

# （二）存在的问题

1.投入方面

（1）项目申报表填列不完整。2018年市水务局及所属二级单位项目绩效目标申报表，虽然列示了项目支出的具体使用内容，但测算依据过程明确性不够，未对项目支出内容进行细化测算。

（2）绩效目标、指标需进一步优化，部分项目绩效指标设置不完整。

2、过程管理方面

（1）财务管理有待进一步规范。一是个别项目资金未进行专账核算，如武汉市排水泵站管理处水利工程运行与维护项目。二是少数项目资金存在挤占的情况。堤防工程建设管理中心防汛物资管理项目、规费征收管理处规费征收业务经费项目、江滩办市管江滩运行维护项目、大军山泵站运行维护管理项目、武汉市水务科学研究院武汉市主城区排水设施水力基础模型建设项目和博物馆项目存在项目资金被挤占的情况；湖泊保护管理避湖泊保护管理项目资金用于应属于水务执法专项项目。三是凭证支出附件不完整。鄂北调水二期工程武汉段前期工作经费项目；四水共治工作经费中宣传用品无验收资料或发放记录。

（2）预算编制准确性有待提升。一是预算调整比重偏大，预算调整率达56.17%；二是少数项目预算执行率较低，如鄂北调水二期工程武汉段前期工作经费项目，项目到位资金1000万元，实际执行895.5万元，执行率89.55%；湖泊管理局湖泊管理项目培训费年初预算30万元，实际执行仅3.78万元。

（3）个别项目管理制度不完整。《武汉市节约用水专项资金管理办法》中未对水平衡测试、节水型小区及示范家庭创建补助项目的补助金额作出规定。

3.产出方面

（1）部分项目未完成计划进度。如江滩办承建的汉口江滩功能与景观提升工程项目已完工仅部分完成验收；汉口滨江八角楼改造项目于2015年11月完成政府采购，项目仍未完工，也未进行决算审计；年初计划为完成南湖水环境提升工程，根据武汉市碧水集团有限公司2018年12月28日出具的《关于请求拨付工程资金的请示》显示，南湖水环境提升工程才完成招投标工作，进入项目实施阶段；武汉市水务防汛信息中心因水务局机关搬迁，2018年7月采购的大屏、音响等设备未安装，除大屏外，其它设备均存放在信息中心仓库内，待确定好安装地点后，组织安装验收，未完成年初设定目标值；节水办创建节水型企业（单位）数量未完成年初目标；汤逊湖泵站管理处“四水共治”灾后更新改造工程项目部分工程未在合同约定期限内完成建设内容；武汉市水务堤防工程建设管理中心三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程滞后。

（2）水务基础设施仍有不足，水质提升、水环境治理时间紧、任务重，新一轮供水规划建设需加快推进。

（3）其他问题。一是信息中心已基本完成水务系统内数据的整合，但数据的准确性存在不确定性，存在较多误差较大甚至错误数据，可能影响防汛排渍调度的科学决策。二部分地区水污染问题仍然较为严重，公众参与水资源保护力度不够。

# （三）建议和改进举措

1.投入方面

加强对《预算法》、《会计法》等法律法规的学习宣传力度，落实部门预算编制的主体责任。增强单位财务及业务处室人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，客观合理编制项目绩效目标并予以测算过程。完整设定整体支出绩效目标和绩效指标，科学合理设定量性与定性相结的指标。

2.管理方面

（1）完善相关项目管理制度，严格按照预算编制的项目支出范围使用项目资金，确保项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用，专项核算。

（2）加强培训交流，提高业务水平。一是财政部门要进一步加大对单位的业务支持和指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高单位财务管理、预算绩效管理水平和实务操作能力。二是组织交流活动，及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

3.产出方面

（1）以“长江大保护”为担当，以“水生态文明建设”为总领，以“打造滨水生态绿城”为目标，以“四水共治”、“河湖长制”为抓手，坚持系统治水、源头治水、科学治水、依法治水、全民治水，让武汉“优于水而不忧于水”，不断提升市民滨水乐水的幸福感和获得感。

（2）深化城市节水工作。继续深化落实最严格水资源管理制度，规范全市取水许可、入河排污监督、水功能区管理，形成“三条红线”刚性约束。将节水作为水污染防治的重要抓手，全面实施水污染防治全民行动计划，构建水污染防治全民参与体系。全面推进重点用水户精细化管理，强化示范引领，进一步推进节水型载体建设。积极推进科技节水，探索推进合同节水管理、新建项目节水“三同时”管理，强力推进再生水利用、雨水资源利用、工业用水循环使用和节水智能化等新技术推广，不断提高水资源利用效率。

（3）启动实施新一轮供水建设。一是按最新供水专项规划启动新一轮建设，坚持“全市一张网”供水系统布局、坚持水源地严格保护和优化整合、坚持常用备用应急水源系统相结合，逐步实现供水水源大整合、供水布局大调整、制水工艺大提升、供水管网大改造。二是整体推进二次供水改造，形成二次供水设施运行维护管理的长效机制。三是加强供水安全保障，继续推进农村安全饮水巩固提升，进一步完善工程管护机制。

五、需要说明的事项

（一）本所及评估人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

（三）市水务局的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

六、附件

1.整体支出绩效评价指标体系

2.整体支出绩效评价基础数据表

3.水务局本级及二级单位项目评价

4.整体支出绩效评价工作方案

（本页无正文）

武汉宏信会计师事务有限公司  中国注册会计师：

中国武汉            中国注册会计师：

二〇一九年八月三十日